У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

съгласно чл.101б (1) от ЗОП

РЕКТОР:

/проф.Пенчо Гешев - доктор/

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

# за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, от името на НСА „Васил Левски”

1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код 77320000 Услуги по оформяне и поддържане на зелени площи на спортни терени.

1.2. Предмет на поръчката: „Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“;

1.3. Лица за контакти и допълнителна информация: Тодор Алексиев 0886088875 и  Ивайло Филипов, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, София Студентски град Сграда Ректорат ет.4, Стая №408

1.4. Техническа спецификация.

Предмет на услугата е оформяне на отделни части от площите на учебно игрище на НСА „Васил Левски“, използвано обучение по крикет и голф, на площ от около 14 дка. В зона „Драйвинг рейндж“ теренът се нуждае от подравняване, почистване от камъни, наторяване на почвата засяване на трева. Тревата в „Грийн“ зоните е неподходяща за ползване и трябва да се подмени с нова. Тревната смеска трябва да е устойчива на соли, да има много добра устойчивостта на слънце греене, да издържа без влага, да има много добра зимна поносимост. Качество на тревата - да има фини стръкове. Смеска от следните сортове: власатка и червена власатка, в съотношение 80/20. Сеитбена норма: 25-35g на квадратен метър. Косенето трябва да е с височина: 4-7mm.  Необходимо е да се смени и пясъка в бункерите. В „Пътинг грийн“ зоната терена има нужда от почистване, обработка на почвата и частично затревяване. Изработване на декоративни дървени пана за ограничаване на отделните зони и указателни табели. В обхвата на услугите се включва и грижа за засадената трева (косене торене и поливане) до трета коситба включително.

Схема на комбинираното учебно игрище с обособени зони за крикет и голф:

1.5. Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение за всички дейности по оформяне на тревните площи без тези по т.2.5. от образеца на Ценовата оферта се предлага от Участника в т.1 от Техническото предложение, който не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни.

2. Място на изпълнение: Комбинираното учебно игрище за крикет и голф се намира в  Комплекс „Открити спортни съоръжения“ в двора на НСА „Васил Левски“, Студентски град,  София.

3. Срок на валидност на предложенията – участниците да са обвързани със своите предложения до 30.05.2015 г., а избраният изпълнител до изпълнение на поръчката.

4. Изисквания към участниците

4.1. . За представяне на ценовата оферта, техническото предложение и проектодоговора.

4.1.1. Участниците следва да представят техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа:а) методология и организация за изпълнение на поръчката – етапи, последовател ност и методи при изпълнението на дейностите; б) предлагани материали в) човешки ресурси, отговорности на персонала, организация на работната ръка г) техническо оборудване и механизация, която ще се ползва за изпълнение на поръчката.

4.1.2. В ценовата оферта се посочва единична цена в лева с включен ДДС за всяка позиция и крайна обща цена в лева с включен ДДС, която е сбор от цените на всички позиции. Ценовата оферта и техническото предложение (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

4.1.3. В случай, че посочените стойности са нечетливи или неясни, участникът ще бъде отстранен от участие.

4.1.4. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти с различни характеристики /варианти/ и/или такива непокриващи изискванията в настоящата документация.

4.1.5. До участие ще бъдат допуснати само оферти, в които е посочена цена за всички позиции посочени в тази документация.

4.1.6. Максималната прогнозна стойност за услугата е 26 666.66 лева без ДДС или до 32 000 лева с включен ДДС. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена крайна обща цена над тази стойност.

4.1.7. Услугата по оформяне на тревните площи да не надвишава 30 (тридесет)  работни дни.

4.1.8. Разходи за непредвидени дейности в размер до 10 % от стойността, като същите НЕ се посочват и остойностяват в ценовата оферта на участника.

4.1.9. Участниците следва да представят Проектодоговора /попълнен, подписан и подпечатан/ в три екземпляра, без изменение. В случай, че бъде представен изменен и/или с различно съдържание договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

4.1.10. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 29.04.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

4.1.11. Не се предвижда авансово заплащане, поради което участникът следва да си осигури необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката.

4.2. Технически възможности:

4.2.1. Участникът трябва да има професионален опит в оформяне и поддържане на зелени площи (планировка, подготовка на почвата и засаждане на трева), като е изпълнил поне два договора, по оформяне на зелени площи.

4.2.2. Участникът трябва да разполага с експертен персонал от специалист  „ландшафтен архитект” и специалист по играта „Голф“.

4.2.3. Участникът трябва да разполага със специализирана техника за обработка на почвата – комбиниран товарач, самосвал, мотофреза,  аератор, валяк, сеялка за трева, косачка за трева и специализирана голф косачка за прецизно рязане от типа Walk behind Green Mower или еквивалентен с ширина на косене поне 45 см и височина на косене от 3 до 22 мм.

4.2.4. Участникът следва да представи мостри от семената и торовете, с които възнамерява да изпълни поръчката, като за целта същите следва да се представят във фабричната им опаковка, от която да може да се установи произход, състав, производител и срок на годност.

5. Изисквания към участниците за  представяне на предложенията.

5.1. Участника следва да представи следните документи за участие:

5.1.1. Декларация административни и банкови сведения (по образец).

5.1.2. Протокол за извършен оглед (по образец).

5.1.3.Техническо предложение (по образец).

5.1.4. Справка-декларация на договори за услуги по оформяне и поддържане на тревни площи, към която се прилагат доказателства: копия от договори, приемателни протоколи и/или препоръки за добро изпълнение, издадени на участника.

5.1.5. Списък и технически характеристики на механизацията по т.4.2.3,  с която кандидата планира да извърши услугата и документи за собственост или валидни договори за наемане за периода на изпълнение на поръчката.

5.1.6. Документи на експертите по т. 4.2.2.  удостоверяващи квалификация, специализация и трудов стаж - Професионална автобиография, заверен договор за гражданско или трудово правоотношение и копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност – за „ландшафтен архитект” и удостоверение за завършен курс на обучение по Голф.

5.1.7. Ценова оферта (по образец).

5.1.8. Проектодоговор в три екземпляра (по образец).

5.1.9. Мостри в реални размери на опаковките на семената и торовете.

5.2.1. Участник, който не е представил посочените в т.5.1. документи за участие, няма да бъде допуснат до оценяване.

5.2.2. Участник, който не е представил изискуемите мостри или на който мострите не отговарят на изискванията на тази документация, не се допуска до оценяване.

5.3. Ценовата оферта, техническото предложение, проектодоговорът и всички други документи и мостри се представят в запечатан, непрозрачен плик (мострите могат да се представят в оригиналната им опаковка), върху който се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес (email), поръчката, за която участва: Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“

6. Подаване на предложенията за участие в процедурата: участниците могат да подават своите предложения всеки работен за НСА ден на адрес в гр.София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 30.04.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

7. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 30.04.2015 г.

8.Оценяване на предложенията:

8.1. Предложенията ще се класират по критерий най-ниска обща крайна цена в лева с включен ДДС, която е сбор от всички цени за отделните позиции, посочени в образеца на ценовата оферта.

8.2. Възложителят ще сключи договор с класирания от комисията на първо място участник, при условията на чл.101е от ЗОП.

9. Изисквания към избрания изпълнител преди сключване на договора:

9.1. Избраният изпълнител следва да представи:

9.1.1. Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9.1.2. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1000 /хиляда/ лева.

9.2.1. Избраният изпълнител е длъжен в срок до 3 работни дни от утвърждаване на протокола на комисията, определена за оценяване и класиране на участниците, да представи на Възложителя посочената гаранция за добро изпълнение на договора, по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD.

9.2.2. В случай, че се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата да е със срок на валидност до 30.06.2016 г.

9.2.3. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (претърпени вреди, пропуснати ползи, неустойки, обезщетения и т.н.), за което Изпълнителят декларира своето предварително съгласие.

9.2.4. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 20 /двадесет/ работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи и посочване на актуална банкова сметка, по която да се възстанови гаранцията.

9.2.5. В случай, че Изпълнителят желае да представи банкова гаранция за добро изпълнение на договора същия следва да представи образеца на банкова гаранция приложен към настоящата документация, в противен случай, същата се счита за невалидна и Възложителят има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции за участие и добро изпълнение на договора, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и заложени условия като „потвърждения на подписи от обслужващи банки”, „Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП и договора за обществена поръчка.

9.2.6. Задържане и освобождаване на гаранцията:

9.2.6.1. Случаите, при които гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя се уреждат в договора и настоящата документация.

9.2.6.2. Договорът за изпълнение на поръчката не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за добро изпълнение на договора.

9.2.6.3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на същите до 30.06.2016 г. да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящата документация.

9.2.6.4. Разходите по евентуалното задържане и усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

10. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценова оферта, техническо предложение, протокол за извършен оглед, декларациите и проектодоговора:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта _____________________________________________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, GSM:___________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на поръчка за Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“ и съм съгласен/a/ и приемам безусловно договора и всички изисквания на Възложителя.

2. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления, заповеди, решения и други свързани с поръчката да ми бъдат изпращани на електронен адрес:

e-mail:………..@...............

3. В случай, че бъда избран за изпълнител желая възнаграждението по договора да ми бъде изплащано и внесената гаранция за добро изпълнение на договора да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................

4. В случай, че бъда избран за изпълнител и представя банкова гаранция за добро изпълнение, същата да ми бъде върната – изпратена на адрес: гр………………….., п.к. ………., жк./ул. №, ет., вх., ап.…

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.			Декларатор: ________________

гр.				                                   /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/aта ________________________________________, в качеството си на ________________________ на дружество ____________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Валидността на офертата, представена по публична покана с предмет: Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“ е до 31.05.2015 год, а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ до 30.06.2016 г.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.			Декларатор: ________________

гр.				                                   /подпис и печат/

# Протокол за извършен оглед

за участие в процедура с предмет

Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“

Днес …… …… 2015 г. между :

Тодор Алексиев, Катедра „Футбол и тенис”, сектор „Голф” при Национална спортна академия „ Васил Левски”,  GSM: 0886088875  и

долуподписаният ____________________________________________________, в качеството си на _____________________ на дружество _____________________________, ЕИК_________________, тел/GSM __________________, email: ___________________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето _____________ _________________________ е извършил свободен оглед на терена, предмет на процедурата и се е запознал с всички негови особености.

за НСА „Васил Левски“

Тодор Алексиев				Извършил огледа от името на кандидата:

________________________			________________________

подпис								подпис

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – проф. Пенчо Гешев

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора

издадена от банка _________________________________________________, ЕИК ____________, със седалище и адрес на управление  ________________________________, email: __________@_________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас изпълнител ___________________, ЕИК _____________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на Договор за Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“, в размер на 1000 (хиляда) лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора и документацията за участие.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес __________________________________________

Тази гаранция влиза в сила, от деня на извеждане на договора в Деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30.06.2016 г. (тридесети юни две хиляди и шестнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

ЗА “ БАНКА“ АД:

До

Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Долуподписаният _________________________________, в качеството си на _____________________________ на дружество __________________________, ЕИК_____________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за поръчката по обявената от Вас Публична покана с предмет Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“, и декларирам съгласието си с всички условия за участие в процедурата, както и с проектодоговорът, поради което

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ

1. Да изпълня поръчката, както следва : ……………………...

а) методология и организация за изпълнение на поръчката – етапи, последовател ност и методи при изпълнението на дейностите; б) предлагани материали в) човешки ресурси, отговорности на персонала, организация на работната ръка г) техническо оборудване и механизация, която ще се ползва за изпълнение на поръчката

2. Ще изпълня поръчката в срок до ………… (…………………………)работни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на НСА „Васил Левски“.

2. Направил съм оглед на терена и съм включил в ценовата оферта всички необходими разходи присъщи на качественото изпълнение на работата.

3. При изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители.  Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва:

- ………………………………………………..;

(посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите);

- делът на участие на всеки от подизпълнителите е …………………………….

4. При и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

5. Декларирам, че ако при изпълнение на поръчката използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в офертата ни, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

Настоящото техническо предложение е неразделна част от договор за Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“ като Приложение 2.

гр.					УЧАСТНИК:

дата							подпис и печат

До Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От долуподписаният _______________________________, в качеството си на ___________________ на дружество ___________________________________, ЕИК_____________.

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за обявената от Вас Публична покана с предмет Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“ и декларирам съгласието си с всички условия в същата, както и с проектодоговора, поради което

П Р Е Д Л А Г А М

Да сключим договор за изпълнение на поръчката, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:

| № | Наименование | Ед.м | Колич. | Ед.цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДРАЙВИНГ РЕЙНДЖ |  |  |  |  |
| 1.1 | Разкриване и моделеране земни маси в зоната на драйвинг рейнджа и крикет игрището - машинно и ръчно при средна дълбочина 30 см. | м2 | 3000 |  |  |
| 1.2 | Почистване от камъни, корени, плевели и т.н. като подготовка за засяване на трева - ръчно | м2 | 13900 |  |  |
| 1.3 | Разрохкване на почвата машинно с аератор | м2 | 3000 |  |  |
| 1.4 | Засяване на тревни смески „райграс“ за спорт, устойчиви на чести коситби за образуване на равномерен тревен чим. Разходна средна норма не по-малко от 30г/м2 в т.ч. поливане, валиране и първоначално торене | м2 | 1000 |  |  |
| 1.5 | Грижа за тревата (поливане, косене, торене и др.) до трета коситба включително | м2 | 1000 |  |  |
| 2. | ЗОНА "ГРИЙНОВЕ" - 2 броя |  |  |  |  |
| 2.1. | Отстраняване на старо тревно покритие - ръчно, Натоварване и извозване до указано място в двора на НСА, разтоварване и разстилане. | м2 | 350 |  |  |
| 2.2 | Обработка на площи с препарат против плевели - двукратно | м2 | 350 |  |  |
| 2.3 | Културен пласт (смес от пясък, торф, хумус) | м3 | 70 |  |  |
| 2.4 | Засяване на тревна смеска. Разходна средна норма не по-малко от 30г/м2 в т.ч. поливане, валиране и първоначално торене | м2 | 350 |  |  |
| 2.5 | Грижа за тревата (поливане, косене със голф косачка за прецизно косене, торене и др.) до трета коситба включително | м2 | 350 |  |  |
| 3. | ЗОНА "ПЯСЪЧНИ БУНКЕРИ" В "ПИЧИНГ ЗОНА" |  |  |  |  |
| 3.1 | Изгребване на пясък от стар бункер - натоварване на транспортиране депониране на указано от Възложителя място в рамките на двора на НСА | м3 | 10 |  |  |
| 3.2 | Доставка и насипване на промит речен пясък фракция 0,16-3мм за бункери. Заравняване и оформяне на повърхността. | м3 | 30 |  |  |
| 4. | ПРЕДПАЗНИ ПАНА - ОГРАДИ |  |  |  |  |
| 4.1. | Ограда от самостоятелно стоящи пана с размери 3.00/1.50м изработена от метална опора на която са монтирани 3 бр дървени колове 8/8 и рамка, върху която са наковани 18 броя дъски ≥150/10/2.2 см. Металът да е с противокоро-зионно покритие. Дървеният материал да е обработен против гниене и плесен и двукратно лакиран. | бр. | 30 |  |  |
| 4.2. | Доставка на предпазна мрежа от полиестер с дебелина на нишката 2.5мм, тегло ≥ 200г/м2 и с отвор 20/20мм; С UV добавка, осигуряваща дълъг живот и предпазване от слънчеви лъчи | м2 | 180 |  |  |
| 5. | ТАБЕЛИ |  |  |  |  |
| 5.1. | Табели за дистанции ( 50,100,150,200) от метална рамка с РР / PVC материал с размери 80/100 см | бр. | 4 |  |  |
| 5.2. | Информационни табели с различни надписи от РР / PVC материал с размери 60/40 см | бр. | 20 |  |  |
| 5.3. | Указателни табели с надписи с размери 20/30 см | бр. | 5 |  |  |
| 5.4. | Указателна розетка с посоки с описания на различните зони монтирана на дървен/метален стълб с височина 2,5м - с 8 броя указателни табели. | бр. | 1 |  |  |
| 6. | крайна обща цена в лева с включен ДДС словом: |  |  |  | цифром |

Настоящата ценова оферта е неразделна част от договор за Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“ като Приложение 1.

гр.София				Участник:

……….2015 г.						подпис и печат

Д О Г О В О Р

За „Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“

Днес … … 2015 г., в град София, на основание чл.101e от ЗОП, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречено в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

___________________________________, ЕИК_______________, със седалище и адрес на управление ______________________________, представлявано от ______________________, в качеството си на _________________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение на свой риск и отговорност да оформи терена на учебното игрище по голф - ОСС на НСА “Васил Левски“ по представени от него Техническо предложение и ценова оферта ( Приложение 1 и 2  към настоящия договор).

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1). Срокът за изпълнение на отделните видове работи е определен в Техническото предложение на Изпълнителя, (Приложение 2), неразделна част от договора.

(2). Срокът на договора е считано от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя, до 30.06.2016 г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изиска от изпълнителя да изпълни поръчката професионално и в съответствие с  документацията за поръчка: Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“;

(2) Да не заплати услугата изцяло или частично и да иска отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допуснатите от последния грешки при изпълнение на договора.

(3) Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, но без да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на договора.

(5) Да не възлага за изпълнение услугите предмет на този договор.

(6) Да възлага, при възникване на необходимост и други непредвидени дейности, без които договора не би могъл да бъде изпълнен, за сума в размер на до 10 % от стойността на поръчката.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата налична информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на изпълнителя.

(2) Да осигурява свободен достъп до площадката, с изключение на случаите, когато това нарушава нормалния учебен процес.

(3) Да определи технически лица за свои представители, които да следят изпълнението на договора и  подписват необходимите документи.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по този договор при приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява договора с грижата на добър търговец и при спазване на договорните изисквания.

(2) За изпълнение на поръчката да осигури посоченият в Техническата оферта (Приложение2) експертен персонал, оборудване и механизация и материали.

(3) Да осигури за своя сметка извършването на всички дейности включени в предмета на договора.

(4) Да изпълни поръчката качествено и в срок, при спазване на всички указания на представителя на Възложителя.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 7. (1) Приемане на работата по ДРАЙВИНГ РЕЙНДЖ, ЗОНА "ГРИЙНОВЕ" - 2 броя, ЗОНА "ПЯСЪЧНИ БУНКЕРИ" В "ПИЧИНГ ЗОНА", ПРЕДПАЗНИ ПАНА - ОГРАДИ и табели, от ценовата оферта – Приложение 1, се удостоверява с отделни приемо-предавателени протоколи, подписани без забележки от представителя на Възложителя.

Чл. 7. (2) Приемане на работата по т.2.5. Грижа за  тревата (поливане, косене със голф косачка за прецизно косене, торене и др.) до трета коситба включително от ЗОНА "ГРИЙНОВЕ" - 2 броя, от ценовата оферта – Приложение 1, се удостоверява с отделни приемо-предавателени протоколи, подписани без забележки от представителя на Възложителя

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8.(1) Предоставената в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на договора в размер 1000 (хиляда) лева, служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (претърпени вреди, пропуснати ползи, неустойки, обезщетения и т.н.)

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 20 /двадесет/ работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на оригинални вносни платежни документи.

(3) В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на поръчката е в размер, посочен в Ценовата оферта /Приложение № 1/, неразделна част от този договор.

(2) Общото възнаграждение за изпълнение на поръчката по ал. 1, обхващаща всички дейности и разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани пряко или косвено с предмета на договора като, но не само разходи по заплащане, представяне и поддържане на гаранция за добро изпълнение, заплащане на глоби и други административни санкции, предоставяне на информация или допълнителни разяснения, извънреден труд, застраховки и други.

Чл. 10. (1) Цената на приета без забележки работа по Протоколи по чл.7.(1) от този договор, се заплащат от Възложителя по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представянето им във ФСО на НСА, ведно с изрядно попълнени данъчно-счетоводни документи, по отделно.

(2) Цената на приета без забележки работа по Протоколи по чл.7.(2) от този договор, се заплащат от Възложителя по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представянето им във ФСО на НСА, ведно с изрядно попълнени данъчно-счетоводни документи, но не по-рано от 30.06.2016 г.

НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) За незавършена и/или непредадена по установените в този договор условия, срок и изисквания на Възложителя работа, Изпълнителят дължи на Възложителя реално изпълнение, заедно с неустойка в размер на 50 (петдесет) лева на ден, до окончателното изпълнение, но не повече от 2000 (две хиляди) лева.

(2) Всички причинени имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод на изпълнение на задълженията на Изпълнителя, се заплащат в пълен размер.

(3). Възложителят има право да удържа, усвоява и удовлетворява от гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, включително и тези по чл.11.1. и чл.11.2. от този договор, без право на възражение от страна на Изпълнителя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12.  Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изтичането на срока по чл.2.(2)

2. без предизвестие, при забава, отказ и/или спиране на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 5 /пет/ дни или при съществено неизпълнение, респ. лошо изпълнение на възложена му работа.

3. с три дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. с три дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не възстанови размера на гаранцията за добро изпълнение в срока по чл. 8.(3) от този договор;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД регламентиращи предмета на този договор.

Чл.14. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цените и/или други безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лица за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с контрола по изпълнението на договора: Тодор Алексиев – катедра „Футбол и тенис“ сектор „Голф“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще отговаря за изпълнението на договора: …………………………………………………., телефон: …………………..

(3) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, или НА електронен адрес email:  t.alexiev@abv.bg  и   nsa.filipov@gmail.com;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: електронен адрес email: ...............................@...........

(4) Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя. Същият е неразделна част от Публична покана за възлагане на поръчка с предмет : Оформяне на учебно голф игрище на НСА“Васил Левски“;

ПРИЛОЖЕНИЯ: Ценова оферта на (Приложение № 1), Техническо приложение на (Приложение № 2);

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф. ПенчоГешев, Ректор			……………………………….

НиколинкаЛюбенова

Гл. счетоводител